**Minuta de Junta**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipo de Junta:** | Proyecto |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Elaborado por:** | José Carlos Sosa Vega | **Fecha:** | **15 / Noviembre / 2021** |
| **Lugar:** | Google Meet | **Horario:** | **13:00-14:00** |

**Temas de la junta :**

|  |  |
| --- | --- |
| Tema | Expositor |
| Durante esta reunión nos pusimos de acuerdo acerca de las actividades pendientes que teníamos a cerca de la primera entrega del proyecto, establecimos y repartimos tareas a cada integrante del equipo, definimos paletas de colores y parte del diseño para el proyecto. | José Carlos Sosa Vega |

### Decisiones:

|  |
| --- |
| Se definieron diagramas de presentación. |
| Se definió parte del diseño y una paleta de colores para el proyecto. |
| Se definieron y repartieron todas las interfaces que se iban a utilizar el proyecto. |
| Se definió en plataforma hacer los Mockus y se estableció quien lo iba hacer. |

**Lista de tareas:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Tarea:** | **Responsable:** | Fecha comprometida: |
| 1 | Envío de diagrama de presentación. | Erick | 16/11/2021 |
| 2 | Envió de interfaces de administrador | Carlos | 1811/2021 |
| 3 | Envió de interfaces de alumno | Pablo | 18/11/2021 |
| 4 | Envió de mockups | Ricardo | 17/11/2021 |
| 5 | Edición y agrupamiento de diagramas, mockups e interfaces en un documento pdf | Erick | 18/11/2021 |
| 6 | Envío de trabajo por parte de un solo integrante. | Ricardo | 19/11/2021 |

**Participantes:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Participantes | Ausentes | Razón para la Ausencia | **c.c.:** |
| José Carlos Sosa Vega |  |  |  |
| Erick Núñez Grajales |  |  |  |
| Pablo García Bravo |  |  |  |
| Ricardo Ignacio Gutiérrez León |  |  |  |